УДК 69.003

Солдатенко П.В., Гамаюнова О.С.

ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена оптимизации рисков инвестиционных проектов при обеспечении устойчивого развития организаций. Сформирована задача оптимизации риска инвестиционных проектов строительной организации. Решение задачи может быть получено с помощью надстройки «Поиск решения», входящей в состав MS Excel.

Ключевые слова: риск, управление рисками, инвестиционный проект, устойчивое развитие, оптимизационное моделирование.

Одним из условий устойчивого развития строительной организации является управление рисками реализации инвестиционных проектов (ИП), выполняемых этой организацией [1-3].

Для описания риска ИП воспользуемся обобщенным выражением следующего вида [4]:

| , | (1) |
| --- | --- |

где  – множество индексов для заданного количества  факторов риска ИП;  – количественные значения меры риска по каждому фактору риска проекта;  – уровни риска по отношению к каждому -му фактору.

Пусть для управления риском ИП используются ресурсы  видов. Этими ресурсами могут выступать затраты труда, финансов, времени и т. д. Они применяются для осуществления управляющих действий. При этом на каждый из видов ресурсов управления установлено ограничение  () по его значению. Ресурсы могут тратиться на изменение составляющих риска ИП в выражении (1). Основной целью управления риском будем рассматривать достижение его минимально возможного значения.

Обозначим общие затраты на изменение уровня риска ИП через , а общие затраты на изменение меры риска – через  (). Очевидно, что должно соблюдаться соотношение

| , | (2) |
| --- | --- |

Для каждого -го фактора риска ИП затраты ресурса -го вида на управление мерой и уровнем риска могут иметь несколько вариантов. При этом количество вариантов  и  (, ) для этих составляющих риска ИП в общем случае может быть различным.

Для переменных левой части выражения (2) можно записать следующие выражения:

| , | (3) |
| --- | --- |
| , | (4) |

где  (, , , ) и  (, , , ) – затраты ресурсов каждого вида при реализации каждого из вариантов управления по соответствующим составляющим риска проекта.

Для указания выбора конкретного варианта управления введем матрицу  индикаторов выбора в форме булевых переменных  (, , , ). Указанные переменные принимают значение «единица», если выбирается вариант управления, соответствующий фиксированным значениям индексов , , , , и «ноль» в остальных случаях.

При сделанных допущениях целевая функция задачи оптимизации риска ИП имеет следующий вид:

| . | (5) |
| --- | --- |

При этом:

| . | (6) |
| --- | --- |

Ограничения по задаче оптимизации имеют следующий вид:

| , | (7) |
| --- | --- |
| , | (8) |
| . | (9) |

Система неравенств (7) означает, что затраты ресурсов на управление рисками не должны превышать заданные предельные значения. Система выражений (8) определяет, что для каждого фактора риска должен быть выбран только один вариант управления из всех имеющихся. Соотношение (9) определяет возможные значения переменной управления.

Таким образом, сформирована задача оптимизации риска ИП строительной организации. Данная задача относится к области булева математического программирования. Решение задачи нетрудно получить с помощью надстройки «Поиск решения», входящей в состав MS-Excel.

Библиографический список

1. Рыжкин И.И. Риски строительства и монтажа. М.: Анкил, 2006. 180 с.

2. Быкова Ю.В., Дзьоник Е.М., Фидрикова А.С., Солдатенко Т.Н. Сравнительный анализ методов оценивания рисков проектов уникальных зданий и сооружений // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 3(18). С. 82-92. EDN SCPFFJ.

3. Салухов В.И., Солдатенко В.С., Солдатенко Т.Н. Модель технического обслуживания комплекса средств измерений на основе оценки риска // Перспективные направления развития отечественных информационных технологий: Материалы VI межрегиональной научно-практической конференции, Севастополь, 22–26 сентября 2020 года / Севастополь: Севастопольский государственный университет, 2020. С. 164-165. EDN PMAOAC.

4. Солдатенко В.С. Математическое моделирование. Управление рисками проектов уникальных зданий и сооружений: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 84 с.

Информация об авторе

Солдатенко Павел Владимирович (Россия, Санкт-Петербург) – генеральный директор, ООО «СЗ «Развитие», (Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Финляндский Округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 3, литера И, psoldatenko@mail.ru)

Гамаюнова Ольга Сергеевна (Россия, Санкт-Петербург) – доцент, к.т.н., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, gamayunova_os@spbstu.ru)

Soldatenko P.V., Gamayunova O.S.

OPTIMIZING THE RISK OF THE INVESTMENT PROJECT WHILE ENSURED 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATION

Abstract. The article is devoted to optimizing the risks of investment projects while ensuring the sustainable development of organizations. The task of optimizing the risk of investment projects of a construction organization is formed. The solution to the problem can be obtained using the add-in of MS Excel.

Key words: risk, risk management, investment project, sustainable development, optimization modeling.

Information about the author

Soldatenko Pavel Vladimirovich (Russia, St-Petersburg) – general manager, LLC “SZ “Razvitie” (I lit, body 3, house 15, Kondratievskiy ave., St-Petersburg, Russian Federetion, 195197, psoldatenko@mail.ru)

Gamayunova Olga Sergeevna (Russia, St. Petersburg) – Associate Professor, Ph.D., Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (29, Politekhnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, Russia, gamayunova_os@spbstu.ru)

References

1. Ryzhkin I.I. Risks of construction and installation. M.: Ankil, 2006. 180 p.

2. Bykova Yu.V., Dzionik E.M., Fidrikova A.S., Soldatenko T.N. Comparative analysis of risk assessment methods for projects of unique buildings and structures // Construction of unique buildings and structures. 2014. No. 3(18). pp. 82-92. EDN SCPFFJ.

3. Salukhov V.I., Soldatenko V.S., Soldatenko T.N. Model of maintenance of a complex of measuring instruments based on risk assessment // Perspective directions for the development of domestic information technologies: Proceedings of the VI Interregional Scientific and Practical Conference, Sevastopol, September 22–26, 2020 / Sevastopol: Sevastopol State University, 2020. P. 164-165. EDN PMAOAC.

4. Soldatenko V.S. Math modeling. Risk management of projects of unique buildings and structures: textbook. allowance. St. Petersburg: Publishing house of Politekhn. un-ta, 2012. 84 p.