УДК 656

ББК 65.37

Патракова С.С.

Риски в развитии транспортной инфраструктуры

регионов Европейского Севера России

Аннотация. В статье представлен анализ рисков в развитии инфраструктуры наземного транспорта в рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. Обоснованы направления смягчения влияния инфраструктурных барьеров на территории Европейского Севера России.

Ключевые слова: инфраструктура наземного транспорта, Европейский Север России, Комплексный план, риски реализации.

Примечание. Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» по теме НИР № 0168-2019-0004 «Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потенциала социально-экономических систем».

Региональная транспортная инфраструктура в современных условиях хозяйствования и повышенных требованиях к ее многозадачности является одним из основных факторов непрерывного функционирования экономических процессов внутри страны. Являясь условием обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, общественного производства и мобильности ресурсных потоков, транспортная инфраструктура увязывает в одно экономическое пространство все регионы. Функциональные возможности транспортной инфраструктуры особо важны для Российской Федерации ввиду имеющейся огромной территории (первое место в мире по площади страны) и ее неравномерной фрагментарности, проявляющейся также в диспропорциях социально-экономического развития (например, наибольшая плотность населения, концентрация производств наблюдается в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском Федеральных округах в сравнении с Дальневосточным и Сибирским) [1].

Разработка Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (Комплексный план, КП) может решить многие проблемы экономической связанности и доступности регионов России. В сущности не являясь национальным проектом, КП составляет значимую часть всей инициативы по реализации майских указов президента. Транспортная часть Комплексного плана включает в себя 11 федеральных проектов, девять из которых направлены на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры, реализация которых призвана обеспечить развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории России.

Комплексный план, позиционируемый как драйвер развития не только магистральной инфраструктуры, но опосредованно и социальной сферы и всей экономики в настоящее время привлекает экспертов, аналитиков, ученых ввиду глобальных для всей страны целей, а также имеющихся рисков реализации. Однако данный документ, по мнению некоторых исследователей, не учитывает территориальные особенности и специфические требования конкретных регионов. Важность региональной специфики в реализации нацпроектов 2019-2024гг. и КП отмечали такие эксперты, как д.э.н. Е.М. Бухвальд (профессор ИЭ РАН), А.М. Макаров (Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам), А.Г. Дюмин (губернатор Тульской области), В.И. Вербицкая (представитель ООО «БФТ»), А. Галактионова (руководитель InfraONE Research), а также участники Российского инвестиционного форума и форума «Арктика-территория диалога».

Несомненно, у всех регионов РФ разные условия и разные возможности реализации КП, заключающиеся в том числе в финансовых возможностях, наличии кадров определенной специализации и материальных ресурсов, природно-климатических условиях и т.д. В связи с чем, на наш взгляд, довольно затруднительным может стать достижение целевых показателей регионами с недостаточно развитой экономической, социальной, транспортной, инвестиционной инфраструктурой, даже при условии их вовлеченности и заинтересованности.

В настоящее время актуализирует проблемы реализации КП и состояния региональных транспортных инфраструктур растущее стратегическое значение Арктической зоны России (АЗ РФ) и ее северных территорий. Одним из регионов, способных обеспечить условия для освоения АЗ РФ является Европейский Север России (ЕСР). В определенной мере от степени готовности транспортной инфраструктуры данного макрорегиона удовлетворять появляющиеся потребности будет зависеть дальнейшее социально-экономическое развитие северных территорий.

Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта выглядит целесообразно ввиду увеличивающегося грузооборота организаций всех видов экономической деятельности, динамика которого по субъектам ЕСР представлена в табл. 1. Однако стоит отметить, что более чем на 35% с 2000г. по 2017г. сократился грузооборот в таких регионах, как Вологодская область и Республика Карелия. Ввиду того, что Вологодская области является одним из основных сельхозтоваропроизводителей ЕСР, сокращение грузооборота наиболее мобильного транспорта может создать барьеры для доставки продукции сельского хозяйства и продовольствия. На снижение объемов грузооборота в определенной мере сказались качественные изменения состояния автомобильных дорог. Так удельный вес дорог с твердым покрытием в общей их протяженности на территории ЕСР снижается (например, более чем на 30% за 11 лет в Вологодской области, табл. 2).

Таблица 1 - Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности, млн. т-км.

| Территория | 2008 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017г . к 2000г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 1 430 | 1 040 | 1 963 | 1 465 | 1 621 | 1 119 | 683 | 708 | 68,60 |
| Республика Коми | 1 382 | 1 337 | 1 529 | 1 373 | 1 209 | 1 214 | 1 151 | 1 143 | 100,88 |
| Ненецкий автономный округ (НАО) | 138 | 199 | 130 | 76 | 34 | 49 | 27 | 77 | в 4,8 раза |
| Архангельская область (без НАО) | 1 936 | 3 149 | 3 485 | 4 149 | 3 469 | 2 925 | 2 147 | 2 218 | 196,11 |
| Вологодская область | 1 646 | 1 807 | 1 928 | 1 741 | 1 785 | 1 444 | 1 499 | 1 868 | 67,56 |
| Мурманская область | 325 | 400 | 412 | 620 | 472 | 477 | 395 | 423 | 89,62 |
| Источник: Росстат , www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/avto-gruz.xls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, %

| Территория | 2006 г. | 2010 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | +/- 2017 г. к 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 84,6 | 83,4 | 79,2 | 79,5 | 79,1 | 79,5 | 79,4 | -5,2 |
| Республика Коми | 82,3 | 85,5 | 83,4 | 84,4 | 85,2 | 85,5 | 86,0 | 3,7 |
| Архангельская область (в т.ч. НАО) | 63,4 | 61,9 | 64,3 | 63,1 | 63,1 | 62,3 | 61,5 | -1,9 |
| Вологодская область | 85,5 | 88,6 | 58,8 | 59,4 | 59,7 | 58,5 | 58,9 | -26,6 |
| Мурманская область | 96,3 | 95,1 | 93,9 | 94,2 | 94,1 | 94,6 | 95,3 | -1 |
| Источник: Стат. сборники «Транспорт России», « Регионы России. Социально-экономические показатели» Росстата. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Именно техническое состояние дорог затрудняет перевозки, и особенно сильно это ощущают труднодоступные и удаленные населенные пункты. «Россия прежде всего – это огромное пространство… Если… все население соберется в десятке мегаполисов, то как сможет сохранится страна?... Но чтобы люди могли жить в глубинке, у них там должна быть жизнеспособная экономика…», отмечают исследователи [2,с.3]. И именно автомобильная инфраструктура является основным условием развития и обеспечения ресурсами удаленных населенных пунктов, расположенных в большинстве своем на северных территориях России.

Стоит отметить, что развитие автомобильной инфраструктуры вполне может снять часть нагрузки с железных дорог (грузы I, II и III классов) и водных путей сообщения, а также способствовать коммуникации между центрами экономического роста и повысить провозную способность участков на подходах к портам (что характерно для целей КП).

О динамике развития железнодорожной инфраструктуры региона свидетельствует показатель плотности железнодорожных путей, который незначительно снизился с 1990г. по данным Росстата в республиках Карелия и Коми, а также в Мурманской области (табл. 3). Однако в регионах ЕСР наблюдается увеличение объемов отправления грузов железнодорожным транспортом – положительная тенденция, характеризующая растущий потенциал и спрос на данный вид транспорта (исключение составила Республика Коми – снижение объемов отправления грузов составило 44,9%, прежде всего в связи с сокращением добычи и транспортировки каменного угля, табл. 4).

Таблица 3 - Плотность железнодорожных путей общего пользования на конец года, км. путей на 10000 кв. км. территории

| Территория | 1990 г. | 2000 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017г. к 1990 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 124 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 99 |
| Республика Коми | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 97 |
| Архангельская область (в т.ч. НАО) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| Вологодская область | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 100 |
| Мурманская область | 64 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 94 |
| Источник: Росстат, www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/plot_p.xlsx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Отправление грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования, млн. тонн

| Территория | 2007 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017 к 2006 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 20,8 | 18,7 | 20,2 | 26,9 | 28,3 | 27,3 | 29,0 | 27,6 | в 1,9 раз |
| Республика Коми | 21,1 | 17,5 | 20,7 | 21,3 | 19,2 | 18,3 | 15,4 | 13,7 | 55,1 |
| Архангельская область (в т.ч. НАО) | 14,6 | 10,3 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 10,1 | 11,1 | 123,9 |
| Вологодская область | 19,6 | 14,2 | 17,6 | 19,3 | 18,9 | 18,4 | 19,1 | 20,4 | в 1,3 раз |
| Мурманская область | 27,8 | 23,9 | 28,2 | 27,5 | 26,3 | 26,3 | 28,7 | 29,1 | 118,1 |
| Источник: Стат. сборники «Транспорт России», « Регионы России. Социально-экономические показатели» Росстата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Европейскому Северу России – региону, через которые проходят крупнейшие железнодорожные пути («Транссиб», «Север-Юг», например), необходимо постоянное развитие, поскольку статическое состояние в настоящее время вполне может ограничить пропускную способность и создать логистические барьеры на территории в перспективе.

Инфраструктура наземного транспорта ЕСР в настоящее время имеет определенные ограничения: большие расстояния между населенными пунктами, что требует большего количества ресурсов на развитие инфраструктуры; сложные климатические условия, ограничивающие сроки строительства; удаленность от центров производства различных видов стройматериалов; отток населения из северных районов, который создает определенный кадровый дефицит; отсутствие специализированных организаций (инфраструктуры), оказывающих комплекс логистических услуг [3]; высокая нагрузка на бизнес-структуры; подтверждающееся официальными данными современное состояние инфраструктуры наземного транспорта. Без системного развития транспортная инфраструктура может стать фактором, сдерживающим устойчивое развитие территорий [4].

Относительно развития инфраструктуры профессор, д.э.н. В.В. Ивантер выразил интересную точку зрения, что «инфраструктурный проект - это история не только и не столько о железе, насыпи и рельсах, сколько об экономике, которая должна возникнуть вокруг этого проекта и в связи с этим проектом…». Действительно, для расширения и модернизации транспортной инфраструктуры в условиях севера потребуется создание новых производств, новых рабочих мест – временных (для строительства) и постоянных (для обслуживания созданных объектов инфраструктуры), а значит и потребуется совершенствование социальной инфраструктуры. В данном контексте КП представляет собой спектр потенциальных возможностей для подъема экономики ЕСР, обеспечения межрегиональной интеграции и встраивания регионов севера в единое экономическое пространство страны на основе транспортного развития этих территории.

Таким образом, Комплексный план дает значительную возможность для пространственного развития северных территорий страны, снижения социальных диспропорции, повышения качества жизни, связанности территорий, что важно как для населения, так и для бизнеса и для государства. В качестве направлений снижения барьеров и устранения рисков реализации Комплексного плана могут рассматриваться:

1. Учет разработчиками КП региональных особенностей субъектов РФ, в части корректировки сроков реализации проектов, объемов и направлений финансирования, проведения дополнительных исследований. Межрегиональное и межотраслевое сотрудничество объектов инфраструктуры с другими участниками региональной экономики.

2. Системная проработка КП и его составляющих на постоянной основе с «тщательной вариантной технико-экономической экспертизой»[5], в том числе и с привлечением научного сообщества.

3. Повышение персональной ответственности кураторов и исполнителей проектов.

4. Повышение заинтересованности и мотивации бизнеса к инвестированию и реализации проектов КП, компетентных специалистов – к работе в данных проектах. Разработка экономически привлекательных условий для инвесторов.

5. Создание информационно-аналитической системы с целью повышения качества принятия управленческих решений на всех этапах формирования и реализации проектов.

Реализация представленных направлений позволит снизить вероятность возникновения инфраструктурных проблем и рисков реализации КП, способствуя устойчивому развитию территорий.

Список литературы

1. Петросян Д.С., Карабанов И.М. Понятие региональной магистральной инфраструктуры и ее роль в системе управления экономикой региона // Аудит и финансовый анализ. 2013. №4. С.358-365.

2. Тюрин Г.В., Тюрин В.Г. Как поднять нашу глубинку. Локальная экономика в России и в мире. Санкт-Петербург: Издательский проект «Живая провинция». 2018. 303 с.

3. Ускова Т.В., Кожевников С.А. Проблемы повышения комфортности проживания населения города // Вопросы территориального развития. 2013. № 9 (9). URL: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1361.

4. Социально-экономические проблемы локальных территорий [Текст]: монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196 с.

5. Ивантер А. Публицистика вместо действий // Эксперт. 2018. №26 (1080). URL: https://expert.ru/expert/2018/26/publitsistika-vmesto-dejstvij/.

Информация об авторе

Патракова Светлана Сергеевна, младший научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук». Россия, г. Вологда. E-mail: sspatrakova@bk.ru.

Patrakova S.S.

RISKS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE REGIONS OF EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

Abstract. The article presents an analysis of risks in the development of land transport infrastructure within the framework of the implementation of the Comprehensive Plan for the modernization and expansion of trunk infrastructure for the period up to 2024. The directions for mitigating the influence of infrastructure barriers in the European North of Russia are justified.

Keywords: ground transportation infrastructure; regions of the European North of Russia; Comprehensive plan; implementation risks.

References

1. Petrosyan D.S., Karabanov I.M. The concept of regional backbone infrastructure and its role in the system of economic management of the region // Audit and financial analysis. 2013. №4. P.358-365.

2. Tyurin G.V., Tyurin V.G. How to raise our hinterland. Local economy in Russia and in the world. St. Petersburg: The Living Province Publishing Project. 2018. 303 s.

3. Uskova T.V., Kozhevnikov S.A. Problems of increasing the comfort of the population of the city // Issues of territorial development. 2013. № 9 (9) URL: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1361.

4. Socio-economic problems of local territories [Text]: monograph / T.V. Uskova, N.V. Voroshilov, E.A. Gutnikova, S.A. Kozhevnikov. - Vologda: Institute of Socio-Economic Development of Territories of RAS, 2013. 196 p.

5. Ivanter A. Publicism instead of action // Expert. 2018. №26 (1080). URL: https://expert.ru/expert/2018/26/publitsistika-vmesto-dejstvij/.

About the authors

Patrakova Svetlana Sergeevna.

Junior researcher, Department for Issues of Socio-Economic Development and Management in Territorial Systems. Federal State Budgetary Institution of Science “Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences”. Russia, Vologda. E-mail: sspatrakova@bk.ru.

Региональная транспортная инфраструктура – это совокупность всех видов транспорта и транспортных структур, предназначенных для обеспечения экономической и неэкономической деятельности населения региона. Включает инфраструктуру наземного транспорта, водного и воздушного.

Официальный сайт Акционерного общества «Институт экономики и развития транспорта».